Plano de Teste
Compra Certa
Versão 1.0

Histórico de Mudança

Data	Versão	Descrição	Autor
06/01/2019	1.0	Definição/Criação do plano de teste	Abílio/Edilson

2.Introdução

Este documento será utilizado para moldar, analisar e documentar os resultados dos testes.

3. Níveis de Teste

Neste projeto utilizaremos estes 3 tipos de teste a baixo :

- Teste de Integração: O teste de integração é executado para assegurar que os componentes no modelo de implementação funcionem corretamente quando executado junto a algum caso de uso.
- Teste Sistema : O mais tradicional entre os testes, o teste de sistema buscar validar todo o sistema como unidade, garantindo seu pleno e total funcionamento.
- Teste de Unidade: Por se tratar de um website com uma pequena quantidade de serviços e mantida por uma função principal , é importante o teste unitário a fim de garantir a exatidão das menores partes do projeto.

4. Quadro de Estratégias de Teste e Técnicas

A fim de planejar e organizar o ciclo de teste tal como seu resultado a baixo temos as estratégicas e técnicas que devem ser usadas:

Método	Nível	Tipo	Execução	Objetivo
Caixa Preta	Teste de Unidade	Funcional	Manual	São realizados para garantir a plena funcionalidade e usabilidade de todos os elementos unitariamente. / Deve ser realizado pelo programador sênior da equipe.
Caixa Preta	Teste de Integração	Funcional	Manual	Realiza o teste de todas as partes do projeto só que diferente do teste unitário, este deverá garantir que todas as partes já produzidas funcionam juntas. / O responsável deverá ser a equipe de teste.
Caixa Preta	Teste de Sistema	Funcional	Manual	Realizar o teste do sistema completo em ambientes controlados afim de certificar o funcionamento do softwere. / O responsável é o analista de teste.

5.Análise de Risco

5.1 Níveis de Risco
Probabilidade de Ocorrência	DESCRIÇÃO
MUITO ALTA[5]	Acontecimento quase inevitável
ALTA[4]	Acontecimento de alta probabilidade
MÉDIA[3]	Ocasional probabilidade de acontecimento
BAIXA[2]	Baixa probabilidade de acontecimento
MUITO BAIXA[1]	Remota probabilidade de acontecimento

5.2 Nível de Impacto ao projeto

IMPACTO	DESCRIÇÃO
MUITO ALTO[5]	Interfere em todos os elementos do projeto
ALTO[4]	Interfere em grande parte do projeto
MÉDIO[3]	Interfere em metade do projeto
BAIXA[2]	Interfere em poucos elementos do projeto
MUITO BAIXO[1]	Interfere em quase nenhum ou nenhum elemento do projeto

5.3 História dos Usuário

Nº	História do Usuário	Probabilidade	Impacto
01	HU01:Validador de URL's para mostrar a confiabilidade do link	MÉDIA	MUITO ALTO
02	HU02:A implantação de um fórum sobre Feedback de experiência com algumas lojas	MÉDIA	MÉDIO
03	HU03:Gerar relatório com provas explícitas de fraudes/tentativas que foram testadas pelos usuários	BAIXA	BAIXO
04	HU04:Uma lista das lojas mais pesquisadas	MUITO BAIXO	MÉDIO
05	HU05:Um relatório das lojas mas buscadas nos campos do Fórum	MUITO BAIXO	MÉDIO
06	HU06:Uma aba para cadastro de usuários	MUITO BAIXO	MÉDIO
07	HU07:Uma implementação de armazenamento dos meus usuários cadastrados	MÉDIO	ALTO
08	HU08:Poder fazer login e logoff da minha conta no portal	BAIXO	BAIXO
09	HU09:Um site que possa ser totalmente utilizado em dispositivos móveis	MÉDIO	ALTO
10	HU10:Relatório de acessos do site semanais	MUITO BAIXO	MUITO BAIXO
11	HU11:Sistema de pontuação por postagens no fórum	BAIXO	MUITO BAIXO
12	HU12:Sistema de rankeamento por títulos (Bronze, Prata e Ouro) conforme pontuação	BAIXO	MUITO BAIXO
13	HU13:Página destinada a um Serviço de Atendimento ao Cliente	MÉDIO	MÉDIO
14	HU14:Página destinada a um Serviço de Atendimento às empresas	BAIXO	MUITO BAIXO
15	HU15:Lista dos 10 serviços, de comércio eletrônico confiáveis, mais buscados na plataforma	MUITO BAIXO	MUITO BAIXO
16	HU16:Lista dos 10 serviços, de comércio eletrônico desconfiáveis, mais buscados na plataforma	MUITO BAIXO	MUITO BAIXO
17	HU17:Seção, no fórum, destinada a postagem de cupons de desconto nos serviços de comércio eletrônico confiáveis	MUITO BAIXO	MUITO BAIXO
18	HU18:Áreas destinados à publicidade	BAIXO	BAIXO
19	HU19:Botão para reportar conduta negativa de usuários	BAIXA	BAIXA
20	HU20:Privilégio para banir usuários com condutas negativas	MUITO BAIXO	BAIXO

6. Ambiente de Teste

6.1 Aparelhos utilizados como ambiente de teste :

DESCRIÇÃO	CONFIGURAÇÃO	SISTEMA OPERACIONAL	QUANTIDADE
DELL G3	I7/16GB	LINUX MINT 19	1
DELL G3	I7/16GB	WINDOWS 10	1
IPHONE SE	16GB	IOS 12.1	1
IPHONE 8	64GB	IOS 12.3	1
MACBOOK AIR	256GB	OS. MOJAVE	1

6.2 Software Utilizados

NOME	DESCRIÇÃO	LINK
GITHUB	Software para versionamento de código e organização de tarefas.	https://github.com/
GOOGLE DOCS	Ferramenta que permite criar,editar e compartilhar documentos de forma online e remota.	https://www.google.com/docs/
GOOGLE DRIVE	É um serviço de armazenamento e sincronização de arquivos.	https://www.google.com/drive/
LIBREOFFICE WRITER	Ferramenta open source que permite criação e edição de documentos de texto	https://pt.libreoffice.org/
DRAW.IO	É uma ferramenta offline que permite a criação de diagramas.	https://www.draw.io/

7. Equipe do Projeto

A equipe do Codelab é formada afim de elaborar e coordenar a criação,implantação do portal Compra Certa.

NOME	DESCRIÇÃO	ATRIBUIÇÕES
Abílio Nogueira	Gerente de Projeto	Coordenar e acompanhar atividades descritas.