PLANO DE QUALIDADE
COMPRA CERTA
VERSÃO 1.O

1. Processos:
1.1. Ciclo de Vida:

O ciclo de vida escolhido para este projeto foi o Interativo e Incremental. Mais detalhes devem ser conferidos neste link:https://goo.gl/eMoaEV
1.2. Processo:
Fundamentais:
- Desenvolvimento;
- Codificação e Teste de Software;
Subprocessos:
- Construção do Software
- Análise de Requisitos do Sistema
- Design do Software
- Integração do Sistema

1.3 Atividades:
- Desenvolvimento do Software
- Integração do Software;
- Teste de Qualificação do Software;
- Integração do sistema;
- Teste de qualificação do sistema;
- Implementação do software.

1.4 Artefatos:
Diagrama de Classes: [link]
Casos de Uso: https://goo.gl/mZzUNJ
Plano de Testes: [link]

2. Padrões:
- Por sermos uma média/pequena empresa brasileira nosso padrão de software escolhido é o MPS, pois trás uma bagagem do CMMI e suas etapas , combinado com a realidade de empresas de nosso país.

3. Cronograma de auditoria :

Cronograma de Auditoria de Processo:
Nº da Visita	Data Inicial da vigência	Data / Final da vigência	Motivo da Auditoria	Situação: / Atendida / Parcialmente Atendida / Rejeitada
01	01/01/2019	15/01/2019	Levantamento dos requisitos
02	16/01/2019	21/01/2019	Criação do Product Backlog
03	22/01/2019	22/02/2019	Verificação mensal sobre o andamento das sprints e tópicos do backlog.
04	22/02/2019	22/03/2019	Verificação mensal sobre o andamento das sprints e tópicos do backlog.
05	22/03/2019	22/04/2019	Verificação mensal sobre o andamento das sprints e tópicos do backlog.
06	22/04/2019	22/05/2019	Verificação mensal sobre o andamento das sprints e tópicos do backlog.
07	22/05/2019	22/06/2019	Verificação mensal sobre o andamento das sprints e tópicos do backlog.
08	22/06/2019	22/07/2019	Verificação mensal sobre o andamento das sprints,tópicos do backlog, resultado do plano de teste de aceitação.
09	22/07/2019	22/08/2019	Verificação mensal sobre o andamento das sprints,tópicos do backlog, resultado do plano de teste de aceitação.
10	22/08/2019	22/09/2019	Verificação mensal sobre o andamento das sprints,tópicos do backlog, resultado do plano de teste de aceitação.
11	22/09/2019	22/10/2019	Verificação da finalização do backlog e checagem da documentação desenvolvida pela processo.
12	22/10/2019	22/11/2019	Verificação da finalização do backlog e checagem da documentação desenvolvida pela processo.
13	22/11/2019	22/12/2019	Encerramento da etapa de auditoria e preparação do relatório final da auditoria.

Cronograma de auditoria do Produto

Nº da Visita	Data Inicial da vigência	Data / Final da vigência	Motivo da Auditoria	Situação: / Atendida / Parcialmente Atendida / Rejeitada
01	22/01/2019	22/01/2019	Verificação do produto resultado da sprint( ou sprints ) atuais.
02	22/02/2019	22/03/2019	Verificação do produto resultado da sprint( ou sprints ) atuais e sua aprovação pelo departamento de teste.
03	22/03/2019	22/04/2019	Verificação do produto resultado da sprint( ou sprints ) atuais e sua aprovação pelo departamento de teste.
04	22/04/2019	22/05/2019	Verificação do produto resultado da sprint( ou sprints ) atuais e sua aprovação pelo departamento de teste.
05	22/05/2019	22/06/2019	Verificação do produto resultado da sprint( ou sprints ) atuais e sua aprovação pelo departamento de teste.
06	22/06/2019	22/07/2019	Verificação do produto resultado da sprint( ou sprints ) atuais e sua aprovação pelo departamento de teste.
07	22/07/2019	22/08/2019	Verificação do produto resultado da sprint( ou sprints ) atuais e a etapa de integração e aceitação do cliente.
08	22/08/2019	22/09/2019	Verificação da aceitação do cliente e finalização do backlog.
09	22/09/2019	22/10/2019	Verificação da aceitação do cliente e finalização do backlog.
10	22/10/2019	22/11/2019	Verificação do produto para certificar que boas praticas do processo utilizado foram de fato executadas.
11	22/11/2019	22/12/2019	Certificação final sobre qualquer ajuste realizado na etapa final.
12	23/12/2019	30/12/2019	Fechamento do relatório final sobre o produto.

4. Chek List do produto:

Chek List. Abilio:

1.

Nome do Produto:
Versão:
Data da verificação:
ITEM	Descrição:	Atendida	Não Atendida
1	Funciona de maneira unitária em ambiente de teste?
2	Funciona de maneira unitária fora do ambiente de teste?
3	Funciona de maneira conjunta com demais partes do projeto em ambiente de teste?
4	Funciona de maneira conjunta com demais partes do projeto fora do ambiente de teste?
5	Consegue desempenhar a função sem afetar o equipamento utilizado ?

2.

Nome do Produto:
Versão:
Data da verificação:
ITEM	Descrição:	Atendida	Não Atendida
1	Está de acordo com a necessidade do cliente ?
2	É possível a validação do funcionamento com as funções já implantadas?
3	Foi executado da forma que o cliente executará ?
4	Foi modelado de acordo com o descrito no documento ?
5	Foi usado padrões de codificação baseado no processo do projeto ?